|  | IT SERVICE MONTHLY REPORT July 2026 KITTISAMPAN CONCRETE COMPANY LIMITED PREPARED BY Konpon Saeteaw IT Specialist 084-093-5071 Konpon.s@wayama.tech CHECKED BY Autchariya Khamphanyim Project Manager 086-539-9685 Autchariya.k@wayama.tech CONTACT Konpon Saeteaw IT Specialist 084-093-5071 Konpon.s@wayama.tech |
| --- | --- |

IT Service Monthly Report	Index

Monitoring Report Summary	03

Computer	04

Software	05

Server	06

Firewall, Gateway	07

Network	08

Ticket Report Summary	09

Scope of Work Check	10

Recommendations	11

Monitoring Report	Summary

| Report Date (IT Maintenance) | 25 July 2026 |
| --- | --- |
| Onsite MA | 21 July 2026 |
| Server Network Monitor | 20 July 2026 |

Overall status: 🟡 ต้องเฝ้าระวัง (Warning)

Highlights

ย้ายฐานข้อมูล Express จาก Kscc004 ไป Desktop-honakpk สำเร็จ ทดสอบ login/connection ผ่านทุกจุด

Backup NAS ทำงานตามรอบปกติ, เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องใช้งานได้

พบ 3 ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ: M365 หมดอายุ, SMB 1.0 เปิดอยู่, ฮาร์ดแวร์เก่า 85%

⚠️ Critical Alerts — ต้องการการตัดสินใจจากลูกค้า

| Severity | Issue | Detail | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Microsoft 365 หมดอายุแล้ว | M365 จำนวน 5 license หมดอายุ 6 กรกฎาคม 2026 — หมดมาแล้ว 19 วัน ณ วันที่ออกรายงาน | ต่ออายุทันทีหรือ downgrade เป็น perpetual license ภายในสัปดาห์นี้ |
| 🔴 | เปิดใช้งาน SMB 1.0 เพื่อให้ Express เชื่อมต่อ Server | SMB 1.0 เป็นโปรโตคอลเก่าที่มีช่องโหว่ระดับ ransomware (เช่น WannaCry) | วางแผนย้าย Express ไปใช้ SMB เวอร์ชันใหม่กว่า หรือแยก network segment เฉพาะเครื่องที่จำเป็น |
| 🟡 | ฮาร์ดแวร์อายุเกิน 5 ปี 85% ของเครื่องทั้งหมด | 6 จาก 7 เครื่องอายุ 5 ปีขึ้นไป เสี่ยงพังพร้อมกันหลายเครื่อง | วาง replacement roadmap ทยอยเปลี่ยน 2-3 เครื่อง/ไตรมาส เริ่ม Q4/2026 |

SLA Performance

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Uptime % | 99.8 |
| Avg. Response Time (hrs) | 4 |
| Avg. Resolution Time (hrs) | 6 |
| SLA Met % | 100 |

Trend (Month-over-Month)

| Metric | This Month | Last Month | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticket count | 0 | - | - |
| Uptime % | 99.8 | - | - |

Recurring issues: โปรแกรม Express ใช้งานไม่ได้ซ้ำ 2 ครั้ง (ม.ค. และ เม.ย. 2026 — ดู history.yaml)

Monitoring Report	Computer

Maintenance Computer

| No. | รายละเอียด | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำนวนคอมพิวเตอร์ตามสัญญา | 7 |  |
| 2 | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริการ | 7 |  |
| 3 | Desktop | 5 |  |
| 4 | Laptop | 0 |  |
| 5 | All in One | 2 |  |
| 6 | MacBook | 0 |  |
| 7 | สถานะของ Hard disk — Normal | 7 |  |
| 8 | สถานะของ Hard disk — Caution | 0 |  |
| 9 | สถานะของ Battery Laptop — ใช้งานได้ตามปกติ | 0 |  |
| 10 | สถานะของ Battery Laptop — เสื่อมสภาพ (ไม่เก็บไฟ) | 0 |  |
| 11 | อายุคอมพิวเตอร์ — น้อยกว่า 1 ปี | 0 |  |
| 12 | อายุคอมพิวเตอร์ — 1–2 ปี | 0 |  |
| 13 | อายุคอมพิวเตอร์ — 2–4 ปี | 1 |  |
| 14 | อายุคอมพิวเตอร์ — 5–7 ปี | 4 |  |
| 15 | อายุคอมพิวเตอร์ — มากกว่า 7 ปี | 2 | 🔴 วางแผนเปลี่ยน |

Recommendation: 2 เครื่องอายุ >7 ปี แนะนำเปลี่ยนก่อน ภายใน Q4/2026; อีก 4 เครื่องอายุ 5-7 ปี ทยอยวางแผนปีถัดไป

Monitoring Report	Software

Software License — Operating System (OS)

| No. | Software Name | Expire Date | Amount | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Windows 10 Home | - | 3 | - |
| 2 | Microsoft Windows 11 Home | - | 4 | - |

Software License — Microsoft Office

| No. | Software Name | Expire Date | Amount | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft 365 | 6 July 2026 | 5 | 🔴 EXPIRED (42d ago) |
| 2 | Microsoft Office Home and Student 2021 | - | 1 | - |

⚠️ License alerts: Microsoft 365 หมดอายุไปแล้ว 42 วัน (2026-07-06)

Monitoring Report	Server

Maintenance Server

| No. | รายละเอียด | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| 1 | จำนวน Server ตามสัญญา | 1 |
| 2 | จำนวน Server ที่ได้รับการบริการ | 1 |

Physical Server Information

| No. | Model | CPU | RAM (GB) | Disk | OS | Type Server | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QNAP NAS326 | Marvell Armada 380 1.3 GHz | 0.5 | 1TB HDD (no RAID) + 2TB external backup | Linux | NAS / File server | 🟢 Normal |

Guest VM Information

ไม่มี Guest VM ภายใต้สัญญา

Backup

| Scheduled backup | 🟢 OK |
| --- | --- |
| Last restore test verified | ⚠️ ยังไม่เคยทดสอบ restore |

Monitoring Report	Firewall, Gateway

Maintenance Gateway

| No. | รายละเอียด | Firmware | License Expiry | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FortiGate | ⚠️ MISSING | ⚠️ MISSING | ⚠️ MISSING |
| 2 | Mikrotik RB750GR3 | ⚠️ MISSING | ⚠️ MISSING | 🟢 Normal |

Warning and Critical Log: ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ปกติ ไม่พบ Critical Log

Monitoring Report	Network

Maintenance Network

| No. | รายละเอียด | จำนวน | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch | 1 | 🟢 Normal |
| 2 | Access Point | 1 | 🟢 Normal |
| 3 | CCTV System | 1 | 🟢 Normal |

Warning and Critical Log: ไม่พบ

Ticket Report	Summary

| Type | Count | Status | Count |
| --- | --- | --- | --- |
| Incident | 0 | In progress | 0 |
| Service Request | 0 | Pending | 0 |
| Total | 0 | Done | 0 |

ไม่มี ticket ในเดือน July 2026 (ตั๋วเดือนก่อนๆ บันทึกแยกที่ history.yaml)

Monthly Report	Scope of Work Check

| No. | Item | Delivered |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preventive maintenance onsite (monthly) | ✅ |
| 2 | Server migration — ย้าย Express จาก Kscc004 ไป Desktop-honakpk | ✅ |
| 3 | ตรวจสอบ Folder Sharing & Security Permissions และ Map Network Drive | ✅ |
| 4 | ติดตั้งโปรแกรม Express ใหม่บนเครื่องผู้ใช้ทุกเครื่อง + Login/connection test (ไม่พบ error) | ✅ |
| 5 | ตรวจเช็คเครื่องพิมพ์ทุกเครื่อง — เชื่อมต่อ/พิมพ์ผ่าน network ปกติ | ✅ |
| 6 | ตรวจสอบ NAS (สถานะ/พื้นที่จัดเก็บ/backup logs) — ทำงานครบตามรอบ | ✅ |
| 7 | Remote server/network monitoring | ✅ |
| 8 | ตรวจสอบ Server/NAS, Router/Network, CCTV — สถานะปกติ | ✅ |
| 9 | Backup restore test | ❌ |

Monthly Report	Recommendations

[HIGH] ต่ออายุ Microsoft 365 ก่อนกระทบการทำงาน

[HIGH] ทดสอบ restore จาก NAS backup อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อยืนยันว่ากู้คืนได้จริง

[MEDIUM] วางแผนปิด SMB 1.0 และย้าย Express ไปใช้โปรโตคอลที่ปลอดภัยกว่า

[MEDIUM] ขอ firmware version และ license expiry ของ FortiGate เพื่อความโปร่งใส

[LOW] วาง replacement roadmap สำหรับคอมพิวเตอร์อายุเกิน 5 ปี

Sign-off

Reviewed and acknowledged by (Kittisampan Concrete Company Limited):

Name: _________________________

Date: _________________________

Signature: _________________________